|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к решению Ростовской-на-Дону городской Думы «О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы «Об утверждении «Инвестиционной программы ОАО «ПО Водоканал» города Ростова-на-Дону по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-Дону на 2010–2022 годы с выделением I этапа до 2013 года» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код проек-та | Цели реализации мероприятия (в порядке убывания приоритетов развития системы коммунальной инфраструктуры) | № п/п | Мероприятие инвестиционной программы, направленное на достижение целей с указанием наименования объекта инвестиционной программы, адреса стройки (в порядке убывания приоритетов) | Ед. изм. объёмного показателя, влияющего на реализацию поставленных целей |  | Значение объёмного показателя, влияющего на реализацию поставленных целей |  | Реализация мероприятий (значения объёмных показателей) по годам |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые потребности для реализации мероприятий, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | Всего | 2013 год |  |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  |
|  |  |  |  | в/снаб. | в/отв. | в/снаб. | в/отв. | в/снаб. | в/отв. | в/снаб. | в/отв. | в/снаб. | в/отв. | в/снаб. | в/отв. |  | в/снаб. | в/отв. |  | в/снаб. | в/отв. | в/снаб. | в/отв. | в/снаб. | в/отв. |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| II | Мероприятия по обеспечению прироста нагрузок по водоснабжению и водоотведению для подключения вновь возводимого жилья, объектов социального и культурно-бытового назначения, а также существующего жилого фонда, подлежащего к подключению к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, на территории города Ростова-на-Дону в 2013–2016 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1 | # Ворошиловский район города Ростова-на-Дону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1.1 | ## Обеспечение прироста нагрузок в Ворошиловском р-не г. Ростов-на-Дону | ## 1 | ## Вавилова/Вербная–СКВО, военный городок № 140 // Жилая застройка на территории военного городка № 140 (двадцать пять 16–17 эт. жил. домов) | ## м³/час | ## м³/час | ## 693,8 | ## 694,0 | ## 27,3 | ## 30,2 | ## 233,3 | ## 233,3 |  |  | ## 433,2 | ## 430,5 | ## 217 957,136 | ## 7 288,661 | ## 0,000 |  | ## 67 350,881 | ## 0,000 |  |  | ## 143 317,594 | ## 0,000 |

| III | Мероприятия по строительству и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие подключение вновь возводимого жилья, объектов социального и культурно-бытового назначения на территории города Ростова-на-Дону в 2013-2016 годах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 3.1 | # Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.1.1 | ## Ворошиловский район города Ростова-на-Дону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1.1.1 | ### Обеспечение подключения к сетям водоснабжения вновь возводимого жилья, объектов социального и культурно-бытового назначения в Ворошиловском р-не г. Ростова-на-Дону | ### 1 | ### Строительство двух водоводов Д=400 мм от ул. Вавилова угол ул. Вербной до 140 военного городка | ### п.м |  | ### 8 000 |  | ### Х |  | ### Х |  |  |  | ### Х |  | ### 217 957,136 | ### 7 288,661 |  | ### 67 350,881 |  | ### 0,000 |  | ### 143 317,594 |  |