| План мероприятий по обеспечению дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях города Ростова-на-Дону на 2013-2015 годы и с перспективой до 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов, Административный район |  | Количество мест |  | Перечень мероприятий, ответственный исполнитель, срок исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Правоустанавли-вающие документы на земельный участок (постановление Мэра города, межевание, постановка на кадастровый учет) |  | Договор на право пользова-ния земель-ным участком | ПИР и экспертиза |  | СМР, в т.ч. |  |  |  | Ввод в эксплуа-тацию |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нулевой цикл |  | Общестроительные работы | Отделочные работы |  |  |
| 2. | Новое строительство и реконструкция за счет средств городского бюджета |  | 1585 |  | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону, МКП "Объединенная дирекция строящихся объектов города Ростова-на-Дону" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Строительство детского сада на территории в/г №140, Октябрьский |  | 160 |  | Возможно привлечение инвестора |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015г. |
| 2.13 | Строительство детского сада на территории в/г №140, Октябрьский |  | 160 |  | Возможно привлечение инвестора |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015г. |
| 3 | Строительство и реконструкция за счет средств инвестора |  | 1240 |  | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону, Управление образования города Ростова-на-Дону (концессия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Строительство детского сада на территории в/г №140, Октябрьский |  | 160 |  | Министерство обороны |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |