
ВОПРОСЫ

для рассмотрения на заседании рабочей группы МО РФ

по обеспечению жильем военнослужащих 20 ноября 2014 г.

I. Департамент жилищного обеспечения МО РФ.
1. Количество военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, состоящих в едином реестре военнослужащих, принятых на учет нуждающихся в жилых помещениях (далее – очередников) по состоянию на 20.11.2014 г. в Российской Федерации без учёта вида обеспечения (по ДСН, в собственность, ГЖС, жилищная субсидия).

ВСЕГО - 41096 чел.,

в том числе: до 01.01.2012 г. – 27920 чел., после 01.01.2012 г. – 13176 чел.

2. Количество очередников, состоящих в едином реестре на получение постоянного жилья (по ДСН и в собственность бесплатно) в РФ по состоянию на 20.11.2014 г. (чел.):

	
	Состоит в реестре
	Предложено жилье
	из них:
	Сняты с жилищного учёта

	
	
	
	Согласны с предложением
	Отказались от предложения
(с сохранением права на получение ЖП)
	Переведены на жилищную субсидию
	

	ВСЕГО
	33172
	16797
	13265
	-
	5324
	5248

	до 01.01.12
	21522
	14349
	11278
	-
	4838
	-

	после 01.01.12
	11650
	2448
	1987
	-
	4486
	-


3. Количество очередников, состоящих в едином реестре на получение жилищной субсидии (ЖС) в Российской Федерации по состоянию на 20.11.2014 г. (чел.):

	
	Состоит в реестре
	Принято решение о выплате ЖС

	
	
	

	ВСЕГО
	5324
	3431

	до 01.01.12
	4838
	3213

	после 01.01.12
	486
	218


Всего выплачена ЖС (перечислены ден. средства) за 2014 год в отношении 2200 очередников на общую сумму 22 млрд. руб.
4. Количество очередников, состоящих в едином реестре на получение ГЖС в Российской Федерации по состоянию на 20.11.2014 г. (чел.):

	
	Состоит в реестре
	Принято решение о выдаче ГЖС

	
	
	

	ВСЕГО
	2600
	1387

	до 01.01.12
	
	

	после 01.01.12
	
	


Всего получены ГЖС в 2014 году 1387 очередниками, из них реализованы 755 сертификатов.

5. Распределение жилых помещений очередникам, имеющим судебные решения:
- в г. Москве:

всего 113 (510) чел., распределено 113 (510) чел., отказались ______ чел. (Ожидают ответы на 6 вновь состоявшихся распределений)
- в других субъектах РФ:
всего 28 чел., распределено нет чел., отказались ______ чел.
Распределение квартир в г. Москва

6. Количество военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, состоящих в едином реестре военнослужащих, принятых на учет нуждающихся в жилых помещениях (далее – очередников) по состоянию на 20.11.2014 г. в г. Москва без учёта вида обеспечения (по ДСН, в собственность, ГЖС, жилищная субсидия).

ВСЕГО - 10072 чел.,

в том числе: до 01.01.2012 г. – 8300 чел. (в том числе, получившие извещения, но не заключившие ДСН, не получившие Решение о передаче в собственность), после 01.01.2012 г. – 1772 чел.

7. Количество очередников, состоящих в едином реестре на получение постоянного жилья (по ДСН и в собственность бесплатно) в г. Москва по состоянию на 20.11.2014 г. (чел.): 1562
(в скобках – число внеочередников/первоочередников)
	
	В том числе составом семьи с учётом права на доп. площадь ЖП
	Состоит в реестре
	Предложено жилье
	из них:
	Сняты с жилищного учёта

	
	
	
	
	Согласны с предложением
	Отказались от предложения
(с сохранением права на получение ЖП)
	Переведены на жилищную субсидию
	

	ВСЕГО
	Общее кол-во
	1562
	___ (___)
	___ (___)
	___ (___)
	___ (___)
	___


10. Сколько очередников по составу семьи осталось не обеспеченных в г. Москва, сколько 1, 2, 3-,4-х комнатных квартир осталось нераспределено?
Ответ:  Самая проблемная категория – трёхкомнатные квартиры. По возможности претендентам предлагаются две однокомнатные квартиры.
11. Ул. Синявинская, д. 11. Сколько квартир уже распределено? 2278
Всего- 4731, Постоянный фонд 4131 , Служебный фонд 600 .
12. Сколько человек отказались от предварительного распределения квартир на ул.Левобережная, вл. 4 и 4А и на ул. Хорошевское шоссе, вл.38? Сколько из них без законного обоснования? Какие наиболее распространённые отказы без обоснования?

Ответ:  Нет возможности проводить анализ по причинам отказов. На Левобережной число отказов около 600, на Полины Осипенко - около 200. Можно отметить такие причины, как изменение состава семьи, возникновение/отмена права на получение доп. площади в связи с изменениями в звании, служебном положении; отказы ранее обеспеченных (в ДЖО не передавались данные об обеспечении отдельных военнослужащих, но их данные поступали общими списками в период формирования ЕР). А также - отсутствие инфраструктуры и желание получить помещение большей площади.

13. На заседании рабочей группы 16.10.2014 г. был задан вопрос: «Возможно ли заселение по договорам пользования по адресу: г. Москва, ул. Б.Очаковская, вл.12?» На который последовал ответ: «Заселение по договорам пользования возможно, но нет управляющей компании принявшей жилой комплекс.». Прошѐл месяц, какие изменения по данному вопросу произошли? Когда ОАО «Славянка» или другая компания, примут данный жилой комплекс? Какое количество договоров пользования уже заключено по данному жилому комплексу?

Ответ:  ОАО «Славянка» микрорайон ещё не принят. Основные проблемы – не решён до конца вопрос с энергообеспечением объекта, устранение выявленных строительных недостатков, документальное оформление строительства.
14. Военнослужащим распределено жильѐ в г. Мытищи, 16.10.2014 г. на заседании РГ было сказано, что до Нового 2015 года можно будет вселяться по договорам временного пользования. Каково- реальное положение дел по состоянию заселения в г. г. Мытищи?

Ответ:  ОАО «Славянка» планирует завершить приём микрорайона 24.11.2014 года. В ДЖО имеется обязательство УК о начале заселения в первой половине декабря текущего года.
15. Сколько очередников в едином реестре жилья военнослужащих в г. Ростов -на -Дону 81 чел., г. Владимир 62 чел. г. Екатеринбург 501 чел., г. Псков 41 чел., г. Астрахань 23 чел. , г. Балашиха 1848 чел., г.Подольск 471 чел. Будет ли распределение жилья в данных городах, сколько квартир планируется распределять?
Ответ:  Подольск в «свободном доступе», готовы предложить всем заинтересованным.
16. В какие сроки будут обеспечиваться военнослужащие в тех городах, где не ведется строительство МО РФ?
Ответ:  Очередникам предлагается получить жилищную субсидию.
17. Какова сумма доплаты за 1 кв.м площади жилого помещения, предоставляемой военнослужащим и членам его семьи сверх установленных норм в предварительно распределенных домах по адресу: г. Балашиха, мкр. Салтыковка, Мирской проезд, дом № 16 – нет данных, Комитетский Лес, Дом 18, корп.3 – нет данных, г. Москва, Хорошевское шоссе, вл. 38 – 67 000,00 руб./кв.м.; г. Москва, ул. Левобережная, вл. 4 и 4а? – 73 000,00 руб./кв.м.
18. Количество военнослужащих, имеющих многодетные семьи, состоит в очереди на получение жилья в г.Москве. Всего 663 чел., распределено 655 чел., не обеспечено 8 чел.

19. Количество военнослужащих инвалидов 1, 2 и 3 групп, состоящих в очереди на получения жилья в г.Москве. Всего 81 чел., распределено 78 чел., не обеспечено 3 чел.

20. Количество военнослужащих, состоящих в очереди на получения служебного жилья:

- в целом по РФ: всего 82807 чел., распределено 19559 чел., отказались 8270 чел.

- в г. Москве: всего 7617 чел., распределено 212 чел., отказались 180 чел.

Когда начнется распределение служебного жилья на вновь построенных объектах?

Ответ:  Служебные квартиры на Синявинской уже распределяются. По остальным адресам распределение будет проводиться после оформления права собственности РФ на квартиры.
21. Когда планируется расселение военнослужащих Московского ВВКУ (военный институт общевойсковой ВУНЦ ОА ВС РФ), проживающих на территории училища в помещениях зданий, ранее не предназначенных для проживания, в соответствии с поручением Министра обороны РФ по итогам рабочей поездки 17.02.2014 г.? Требуется выделение 55 служебных и 18 постоянных жилых помещений.

Ответ:  Постоянные квартиры предложены состоявшим на жилищном учёте из числа указанных на Синявинской, Левобережной, Полины Осипенко (Хорошевка), БОчаковской, в Подольске. Часть военнослужащих (42 чел.) не состоит на жилищном учёте. Проводятся актуализация личных дел, уточнение документов и прав на жильё (и на служебное, и на постоянное). В адрес начальника Московского ВВКУ направлено соответствующее обращение от 29.04.2014 г. № 194/5/12963, ответ до настоящего времени не получен.
22.Почему на сайте: http://dom.mil.ru/dom/map.htm в разделе «Перечень объектов постоянного жилищного фонда Министерства обороны Российской Федерации, планируемого к распределению военнослужащим в сентябре 2014 года» нет информации на ноябрь 2014 года? Почему в разделе «Заселение» находится старая информация? Когда будет представлена информация по действительному заселению в сданный жилые комплексы?
Ответ:  С начала декабря.
III. Департамент строительства МО РФ.

1. Объекты жилищного строительства в субъектах Российской Федерации, срок ввода в эксплуатацию которых планируется в 2014 году:
	Город 

(с указанием 

строительного адреса)
	Количество квартир
	Планируемые сроки ввода жилых домов 

в эксплуатацию

	
	ВСЕГО
	в том числе по площадям, м2
	

	
	
	< 36
	36 - 45
	45 - 63
	63 - 81
	81 - 99
	> 99
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ответ: Ответ будет дан позднее – письменно в составе протокола по итогам совещания.
2. Сроки ввода в эксплуатацию инженерных сетей жилого дома по адресу: н.п.Нахабино, ул. Инженерная, д.4.
Ответ: 
3. Когда будет выполнен просроченный  план ввода в эксплуатацию жилых домов по адресу:

- г. Москва, ул. Б.Очаковская, вл.12,
корп. 1, 2,3,4,5,6,7,8 – декабрь 2013 г.,


декабрь 2013
корп. 9,10 - май 2014 г.;




март 2015
- г.Москва, ул.Левобережная, вл.4, 4А,

корп. 10,11,14,18 – март 2014 г.,



март 2014
корп. 2,5,6,7,8,17 – июнь 2014 г.



декабрь 2014
корп. 3,4,9, 13,15,16,20,21,22,23 – сентябрь 2014 г.,
декабрь 2014
корп. 1,12,19 – декабрь 2014 г;



2015
- г.Москва, ул. Хорошевское шоссе, вл.38,
корп. 1,6,11,12 – май 2014 г.,



май 2014
корп. 3 – июнь 2014 г,




сентябрь 2014
корп.5 - август 2014 г.,




декабрь 2014
корп. 9 – сентябрь 2014 г.,




декабрь 2014
корп. 4,7,8,10, 13 – ноябрь 2014 г.

       8, 9, 13 – декабрь 2014
  4, 7 – 2015
Каким образом осуществляется контроль руководством департамента за вводом жилья для последующего заселения?

Ответ: осуществляется.
- 
4. Когда будут разрешены противоречия между заказчиком (Минобороны России) и ответственными исполнителями по инвестконтракту, касающегося строительства дома по адресу ул.Академика Анохина, 66, а именно:

· погашение возникшей задолженности за поставленные энергоносители в жилые помещения, принадлежащие МО РФ, за период до занятия их семьями военнослужащих?

· все ли разрешены споры по разделению в натуре долей в объекте по указанному адресу в части квартир и признании права собственности?

Из-за возникшей конфликтной ситуации Управляющая компания «СтройСервис» отказывается впускать в квартиры, принадлежащие Министерству обороны в качестве доли, и предоставлять их для осмотра военнослужащим, которым распределены эти помещения.

Процесс передачи дома по указанному адресу на баланс города не решается (тормозится) по причине имеющихся противоречий? Когда конкретно будет разрешѐн этот вопрос?

Ответ: Вопрос не входит в сферу ответственности Департамента строительста. Переадресован в ДИО.
5. Мкр. Кузнечики, Подольский р-н:

· сроки и причины не завершения строительства дорог по ул. Генерала Стрельбицкого, Генерала Смирнова, Армейский Проезд, а также площади Защитника Отечества;

· сроки окончания работ по благоустройству придомовых территорий, а также проблемы, связанные с проведением и завершением строительных работ;

Ответ: Работы не завершены. К застройщику применяются штрафные санкции, выставлены претензии, проводятся совещания. Сроков пока нет.
· порядок разрешения проблем, связанных с качеством выполненных строительных работ:
отсутствие (нарушение) герметичности межпанельных швов; ремонт отмостков, вследствие провала грунта; разрушение ступеней входных групп домов; отсутствие отключение освещения в местах общего пользования жилых домов; отсутствие кафельной плитки на полу в жилых домах в местах общего пользования;

Ответ: По вопросу недостатков, выявленных жильцами, для устранения надлежит обращаться в Управляющую компанию.
· строительство мкр. Кузнечики-2. Контракт, генподрядчик, генплан территории, сроки исполнения контракта, объем строительства;

Ответ: Контракт расторгнут. В настоящее время готовится новое соглашение. Срок окончания строительства пока не известен.

По плану ожидается строительство 3862 квартир, в том числе:

1-комнатных – 1012
2-комнатных – 1517
3-комнатных – 1306
4-комнатных – 27
· возможность устройство и организация площадок для сбора мусора.

Ответ: Вопрос не понят.

6. Мкр. 25А Мытищи, сроки ввода в эксплуатацию.

Ответ: Введен в эксплуатацию 27.10.2014 г.

7. Проблемные вопросы по адресу: г. Москва, ул. Большая Очаковская, вл. 12:

· - срок окончания работ 3 и 7 корпусов и передачи пакета документов в Департамент имущественных отношений г. Москвы для оформления прав собственности МО РФ?
Ответ: Ввод 3 и 7 корпусов спланирован на декабрь 2014 года. Заключения о соответствии (ЗОСы) получены. Не получен градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) (ожидаемый срок – 14 ноября). Пока не изменен вид разрешенного использования земельного участка, ГУОВ не может приступить к оформлению прав собственности РФ. Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию – март 2015 года.

